Lernatelier: Projektdokumentation

[**Gruppe** Herrmann / Dal Corso / Hartmann]

ToDo-Liste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Lektionen** | **Herrmann** | **Dal Corso** | **Hartmann** |
| 15.08.2023 | 1 | - | - | - |
|  | 2 | Über react informiert | Projektantrag schreiben | Projektdokumentation erstellen |
|  | 3 | Projektantrag überarbeiten | Hilfestellung Projektantrag | Hilfestellung Projektantrag |
|  | 4 | Informiert über react | Git-Projekt erstellt  Mockup | Mockup |
|  | 5 | Informiert über react | Informiert über react  Mockup | Informiert über react  Mockup |
| 22.08.2023 | 1 | Über react informieren | Homepage mit Begrüssungstext erstellen  Editor-Seite erstellt | Über react informieren |
|  | 2 | Foto mithilfe einer URL anzeigen | CSS-Filter verstehen | CSS-Filter verstehen |
|  | 3 | Slider verstehen | CSS-Filter verstehen | CSS-Filter und Slider verstehen |
|  | 4 | Slider erstellen | Helfen CSS-Filter und Slider zu erstellen | CSS-Filter und Slider erstellen |
|  | 5 | Slider implementieren | Helfen CSS-Filter und Slider zu erstellen | CSS-Filter und Slider erstellen |
| 29.08.2023 | 1 | Slider weiterentwickeln | Slider weiterentwickeln | Slider weiterentwickeln |
|  | 2 | Slider weiterentwickeln | Slider weiterentwickeln | Slider weiterentwickeln |
|  | 3 | Slider implementieren | Design erstellen | CSS-Filter implementieren |
|  | 4 | Slider implementieren | Design erstellen | CSS-Filter testen |
|  | 5 | Ins Projekt implementieren | Ins Projekt implementieren | Ins Projekt implementieren |
| 05.09.2023 | 1 | Canvas lernen | Canvas lernen | Canvas lernen |
|  | 2 | Slider verbessern | Foto  Herunterladen informieren | Foto  Herunterladen informieren |
|  | 3 | Slider verbessern | Foto herunterladen | Foto herunterladen |
|  | 4 | CSS-Blöcke schön darstellen | Foto herunterladen | Foto herunterladen |
|  | 5 | CSS-Blöcke schön darstellen | CSS-Blöcke schön darstellen | CSS-Blöcke schön darstellen |
| 12.09.2023 | 1 | Menüleiste mit den wichtigsten Infos erstellen | Foto herunterladen | Foto herunterladen |
|  | 2 | Upload Bild | Foto herunterladen | Upload Bild |
|  | 3 | Upload Bild | Upload Bild | Upload Bild |
|  | 4 | Upload Bild | Upload Bild | Upload Bild |
|  | 5 | Alles Codeteile zusammenführen | Alles Codeteile zusammenführen | Alles Codeteile zusammenführen |
| 17.10.2023 | 1 | Projekt testen | Projekt testen | Projekt testen |
|  | 2 | Reflexion schreiben | Reflexion schreiben | Reflexion schreiben |
|  | 3 | Portfolio erstellen | Portfolio erstellen | Portfolio erstellen |
|  | 4 | Am Portfolio arbeiten | Am Portfolio arbeiten | Am Portfolio arbeiten |
|  | 5 | Portfolio fertigstellen | Portfolio fertigstellen | Portfolio fertigstellen |

Projektantrag

Mockup

Ein Bild, das Rechteck, Diagramm, Reihe, Plan enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

### Reflexion

29.8.2023 Gruppen-Reflexion

Wir haben den Slider doch noch schneller fertigstellen können als geplant.

Deshalb haben wir versucht, den Filter mit einer Liste darzustellen, da wir für jeden Filter mehrmals das gleiche gemacht wird und so nur ein State für alle Filter zu erstellen.

Wir hatten Redundanzen darin, da sich derselbe Code immer wieder wiederholte und so haben wir auch mehr Platz.

Wir sind momentan noch dran und haben bis jetzt das Refactoring noch nicht zum Laufen gekriegt.